# 研发流程规范

本规范描述需求、开发、测试与发布四个阶段的具体要求。

## 一、需求阶段

需求由产品经理统一收集，进入需求池后由评审会决定优先级。

每个需求必须有明确的验收标准，缺失验收标准的需求不予排期。

需求变更需评估影响范围，影响超过 5 人日需重新评审。

## 二、开发阶段

开发任务以两周为迭代周期，任务拆分粒度不超过 3 人日。

所有代码提交必须经过至少一人评审，主干分支禁止直接推送。

单元测试覆盖率要求不低于 60%，核心模块不低于 80%。

## 三、测试阶段

提测需提供自测报告，未通过自测的版本测试组有权拒收。

回归测试范围包含核心链路与最近两个迭代的新功能。

严重缺陷修复后需在测试环境验证通过才能进入发布流程。

## 四、发布阶段

发布窗口为每周二、周四 20:00 至 23:00。

发布前需准备回滚方案，并在灰度环境验证 30 分钟。

发布完成后更新变更记录，异常情况在 24 小时内复盘。